文档一：可行性研究报告

1 引言

1.1 编写目的

本文档从技术、经济、操作、社会四个维度论证"基于深度学习的路面坑洼检测系统"的开发可行性，为项目立项提供决策依据。预期读者为项目指导教师及开发团队成员。

1.2 项目背景

道路坑洼是影响行车安全与舒适性的常见路面病害，传统人工巡检存在效率低、成本高、危险性大、漏检率高等问题。随着深度学习目标检测技术成熟，利用影像自动识别坑洼已成为可行路线。本项目开发一款基于 YOLOv8 的路面坑洼检测桌面应用，支持图片、视频、摄像头三种输入源，并打包为免安装程序交付。

1.3 定义与缩略语

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| YOLOv8 | Ultralytics 公司推出的单阶段目标检测算法 |
| mAP | 平均精度均值，目标检测综合评价指标 |
| PyQt5 | Python 语言的 Qt 图形界面绑定库 |
| FPS | 每秒处理帧数 |

2 项目概述

2.1 项目目标

对单张路面图片中的坑洼进行自动检测与框选标注；

对视频文件逐帧检测并实时展示标注结果；

调用摄像头进行实时检测；

提供检测数量统计、暂停控制、快照保存等辅助功能；

打包为免安装 exe，在无 Python 环境的 Windows 电脑上直接运行。

2.2 项目范围

包含：检测模型训练、桌面应用开发、程序打包、配套文档。 不包含：坑洼程度量化评级、GPS 定位与地图上报、云端服务、移动端应用。

3 技术可行性分析

3.1 技术选型

| 技术点 | 选型方案 | 可行性分析 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 目标检测模型 | YOLOv8 | 官方 API 完善，训练/推理一行代码实现，n 系列模型轻量适合 CPU | ✅可行 |
| 桌面界面 | PyQt5 + Qt Designer | 信号槽机制成熟，QTimer/QLabel 满足视频帧刷新与图像显示，Qt Designer 可视化降低难度 | ✅可行 |
| 视频图像处理 | OpenCV | 工业标准库，VideoCapture 统一支持视频文件与摄像头 | ✅可行 |
| 运行环境 | Python 3.10 + CPU 推理 | 无需 GPU，实测单帧推理 49ms，满足准实时要求 | ✅可行 |
| 程序交付 | PyInstaller | 支持 onedir 打包全部依赖，配合 resource_path() 解决资源路径问题 | ✅可行 |

3.2 关键技术风险与对策

| 风险 | 描述 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| CPU 推理速度不足 | 49ms/帧低于理论30FPS | QTimer 33ms 逐帧完整检测策略，接受约15FPS准实时 |
| 打包后依赖缺失 | torch 的 c10.dll 等无法自动收集 | 手动补充 conda 环境 Library\bin 下 DLL，并做异机验证 |
| 资源路径失效 | 打包后相对路径指向错误 | 封装 resource_path() 兼容 sys._MEIPASS |
| 模式切换资源冲突 | 视频/摄像头切换时句柄未释放 | 设计 stop_playback() 统一释放 |

3.3 技术可行性结论

所选技术栈均为成熟开源方案，关键风险均有已验证的解决方案（项目已实际跑通），技术上完全可行。

4 经济可行性分析

4.1 成本估算

| 成本项 | 说明 | 金额 |
| --- | --- | --- |
| 软件成本 | 所有框架均为开源免费 | 0 元 |
| 数据成本 | 采用公开数据集 Pothole-bumps | 0 元 |
| 硬件成本 | 使用现有个人电脑 | 0 元 |
| 人力成本 | 课程实训 | 0 元 |
| 合计 |  | 0 元 |

4.2 效益分析

直接效益：替代部分人工巡检，单条道路巡检时间预计缩短 50% 以上；间接效益：降低巡检人员安全风险，检测记录可留存作为养护决策依据；教学效益：完整实践深度学习工程化落地全流程。

4.3 经济可行性结论

项目零直接成本，效益明确，经济上可行。

5 操作可行性分析

系统面向道路养护人员及教学演示场景，操作流程：双击 exe 启动 → 点击"打开文件/打开摄像头" → 自动检测显示 → 需要时保存快照。核心操作不超过 2 次点击，无学习成本。交付物免安装，解压即用。操作上可行。

6 社会可行性分析

所有软件组件遵循 Apache 2.0 等开源协议，可用于教学；数据集为公开学术数据集，无版权风险；纯本地离线运行，不采集上传数据，无隐私风险。社会层面可行。

7 结论

| 维度 | 结论 |
| --- | --- |
| 技术可行性 | ✅ 完全可行，已验证 |
| 经济可行性 | ✅ 零成本，效益明确 |
| 操作可行性 | ✅ 操作简单，部署便利 |
| 社会可行性 | ✅ 合规、无风险 |
| 本项目具备充分可行性，建议立项开发。 |  |
| 【此处插入：系统主界面截图】 |  |